Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.07.2017 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Таицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный исполните-ль | Ожидаемый результат | Состоя-ние исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы» |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Проведе-ние конкурс-ных процедур запланиро-вано в 3 квартале |
| 1.2. | Ремонт части ул. Островского в асфальтовом исполнении (часть территории № 2) | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги | - |
| 1.3. | Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог | 3 квартал 2017 года | Общественный совет части территории пос.Тайцы | Улучшение благоустройства территории пос. Тайцы | - |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории пос. Тайцы | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежекварталь-но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Проводиться во время |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | в 3 квартале |

И.о. главы администрации

МО «Таицкое городское поселение»

________________________/Т.В. Игнатенко/

М.П