Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 года

Ежеквартальный отчет

администрации Таицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение Муниципального контракта | Разработка и утверждение аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту переулков Зеленый, Солнечный, Музыкальный, Лесной, Совхозный в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | 3 квартал 2018 | Подрядная организация | Ремонт переулков Зеленый, Солнечный, Музыкальный Лесной, Совхозный в деревни Большая Ивановка в щебеночном исполнении | После заключения контракта с подрядной организацией |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта будет проведена после выполнения всех работ по контакту |
| Контроль за реализацией муниципальной программы«Социально-экономического развития Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия контракта | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | После исполнения контракта с подрядной организацией |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен на 01.04.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет проведена после конкурсных процедур. |

И.о. главы администрации

Таицкого городского поселения                                                                               Т.В. Игнатенко

02.04.2018 года